Al respecto le informo que se han utilizado 62 horas más de las presupuestadas originalmente, debido a lo siguiente:

Originalmente se realizó el análisis y relevamiento de los requerimientos a fines de Mayo, principios de Junio del presente año, donde se partía de una ambiente de Hosting con un servidor compartido con otras empresas a un nuevo ambiente de similares características con la diferencia que el destino contenía un SQL Server 2014.-

Antes de comenzar, se procedió de reproducir la migración en un entorno sobre el dominio [www.enteacara.com](http://www.enteacara.com) para lo que se migró la base de SQL 2000 a SQL 2014 según el detalle de n/presupuesto, con el fin de determinar rendimientos y posibles inconvenientes en la migración final.

De esta instancia se determinó que por el Volumen (tamaño de la Base de Datos) y características de nuestro Sistema, las condiciones propuestas por nuestra empresa de Hosting resultarían escasas en un período de tiempo corto a futuro, por lo que se les solicitó un nuevo ambiente. El Ambiente propuesto fue un VPS – Servidor Virtual Privado con características notablemente superiores al entorno actual, en lo que respecta a Capacidad de Almacenamiento, Velocidad del Procesador, Memoria y Transferencia.

A diferencia del Hosting utilizado, con el VPS, tenemos un Servidor de Uso Exclusivo para el dominio, no se comparte con ninguna empresa, tanto el Servidor Windows como el Servidor SQL 2014 instalados en el VPS, son usados únicamente por EnteACARA.

Este cambio de tecnología y ambiente, produjo una utilización de horas adicionales, insumidas en reprogramación de Servicios y Tareas como así también en la implementación del Nuevo Sitio en el VPS